Turpinās darbi projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr. SIA AADSO 2012/01 KF

Projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr. SIA AADSO 2012/01 KF) ietvaros 2014.gada būvdarbu sezonas pirmajā pusgadā darbi intensīvi tiek turpināti. 			Saskaņā ar būvnieku paredzēto laika grafiku tiek pildītas nepieciešamās darbu pozīcijas (atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība; poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide; infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas kapecitātes attīstība; infrastruktūras zonas attīstība; materiālu piegāde).

Vislielākais sasniegtais progress ir atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstības pozīcijā – aktīvi tiek būvēts angārs atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu izvietošanai ar asfaltbetona laukumu, kā arī norisinās citi ar to saistītie mobilizācijas, teritorijas sagatavošanas darbi.

Pie poligona infrastruktūras zonas attīstības pozīcijas kā galveno no svarīgākajiem paveiktajiem darbiem var minēt poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta norisi, kura pirmajā 2014.gada pusē ir iesākta, taču turpināsies līdz pat gada beigām

Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” Papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu sistēmu attīstība” ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 1.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 3 146 888.01. No tām Kohēzijas fonds (KF) līdzfinansē 85% - LVL 2 072 093.48, bet SIA „AADSO” līdzfinansējums ir 15% - LVL 365 663.56, neattiecināmās izmaksas sastāda LVL 709 130.97.

Papildus informācija:

Projekta vadītājs Aivars Pudāns

Tālr.: 654 23817

Informāciju sagatavoja:

Projekta asistents Kaspars Laizāns

e-pasts: kaspars.aadso@inbox.lv

Mob.tel. 29605014